[image: image1.png]SITE



SOVO第二版网站系统测试计划书(2005-9-20)


项目编号：Sovosite-SW2-0509
文档编号：SovoWeb2-01  版 本 号：0.0.0.3        

SOVO网站(第二版)

Sovo Web System ( Ver 2nd )
软件系统测试计划书
大学生创业中心赛特科技软件测试公司

2005年9月20日

修订记录
类别：A – 增加  M – 修改  D – 删除

	日期
	版本号
	类别
	描述
	作者

	2005-9-20
	0.0.0.1
	A
	建立
	余健华

	2005-9-21
	0.0.0.2
	A
	建立测试计划说明
	余健华

	2005-9-25
	0.0.0.3
	M
	修改测试计划说明
	余健华

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目录

41.引言


41.1编写目的


41.2项目背景


51.3定义


51.4参考资料


62.总体设计


62.1运行环境


62.1.1硬件设备


72.1.2软件环境


72.2需求概述


73.测试计划


73.1软件说明


113.2测试类型


113.3所使用的自动化测试工具


123.4测试概述


123.4.1测试目的和任务


123.4.2测试安排和进度


123.4.3条件


133.4.4测试约束


134.测试设计说明


135.评价准则


135.1范围


135.2数据整理


145.3尺度




1.引言
1.1编写目的
本文档根据SOVO网站第二版功能需求说明书中的需求描述，为实施SOVO网站第二版系统测试而编写，用于指导本项目中的系统测试用例编写和系统测试。

	读者
	内容

	CEO （陈伟然）
	阅读测试概述

	COO （欧阳滔）
	阅读测试概述、测试说明、测试设计说明

	CTO （余健华）
	阅读全文

	前台功能测试员（林毅欢）
	阅读测试概述、软件说明、评价准则

	后台安全测试员
(何启华)
	阅读测试概述、软件说明、评价准则

	后台功能测试员

(孙北辰)
	阅读测试概述、软件说明、评价准则

	系统压力测试员

（余健华）
	阅读测试概述、软件说明、评价准则


1.2项目背景

    SOVO网站是大学生创业中心（简称SOVO）官方网站。网站以扩展学院实践与教育相结合的主要目的，主要面向SOVO内部员工建立，系统将在不久将来投放互联网，作为面向外界，走向社会的一个大学生创业展示平台。
1.3定义

	编号
	缩写/术语
	全称
	描述
	备注

	1.2.1
	SQL Injection
	结构化查询语言注入漏洞
	程序员在编写代码的时候，没有对用户输入数据的合法性进行判断，使应用程序存在安全隐患。用户可以提交一段数据库查询代码，根据程序返回的结果，获得某些他想得知的数据，这就是所谓的SQL Injection，即ＳＱＬ注入
	


	1.2.2
	Cookies Injection 
	本地信息存储注入漏洞
	
	


1.4参考资料
	编号
	名称
	版本号
	描述
	备注

	1
	SOVO网站第二版软件系统测试用例
	0.0.0.8
	赛特科技编写
	

	2
	SOVO网站第二版软件需求规格说明书
	0.1
	维信科技编写
	第二版

	3
	软件测试过程
	
	
	

	4
	BUG的管理过程
	
	
	

	5
	软件测试项目开发计划
	
	
	


2.总体设计

2.1运行环境
2.1.1硬件设备

	序号
	设备型号
	设备用途
	设备配置

	1
	SOVO Server
	数据库＋WEB双层结构服务器
	Intel P4 2000/二级缓存1M/三级缓存1M/512M/
40G / 10-100M网卡 / 15寸 / 48X


	序号
	技术指标项目
	技术指标

	1
	CPU类型
	32位 CPU为P4 2.0G*1（标配1颗）

	2
	CPU结构
	具有SMP或NUMA结构，支持平滑升级

	3
	CPUCache (L1+L2)
	CPU=512k 

	4
	内存(最大满配)
	系统内存=512M（标配512M，目前配置2.5G） 

	5
	I/O总线速率 (MB/S)
	每CPU平均I/O速率>=100MB/S

	6
	系统交换速率(MB/S)
	每CPU平均系统交换速率>=100MB/S

	7
	支持高可用性计算集群
	不支持

	8
	动态内存出错隔离
	不支持

	9
	I/O 插槽(最高满配)
	可扩展系统I/O插槽>=2个，支持热插拔（1个串口，2个USB接口，1个以太网接口，1个鼠标接口，1个键盘接口，1个视频接口，2个系统管理接口）

	10
	冗余支持
	不支持

	11
	内置硬盘
	设备配置为40G*1

	16
	CD-ROM
	24X-10X IDE/1.44MB

	18
	主控显示器
	支持图形显示或字符终端，支持中文

	19
	网络协议
	支持TCP/IP、IPX等多种协议族

	20
	系统可靠性
	MTBF>=80000小时

	21
	操作系统
	系统采用Windows 2000操作系统

	23
	局域网接入方式
	采用 10/100/1000 以太网


2.1.2软件环境

服务器软件环境

操作系统：采用Windows2003 Server

WEB服务：Apache+Tomcat+JDK1.4.3
数据库：SQL SERVER2000(Sp4)

客户端软件环境

操作系统：Windows9x以上，IE5.5（推荐使用IE6.0）
2.2需求概述

参考《SOVO网站第二版软件需求规格说明书》
3.测试计划

3.1软件说明

被测系统前台功能点的输入、输出、预期结果参考
	模块名称
	子模块
	功能点
	测试类型

	1系统首页
	系统首页
	显示符合性
	功能测试

	
	
	新闻显示
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本运行
	界面测试、功能测试

	
	
	导航条显示
	界面测试、功能测试

	
	SOVO
通告子页
	JS脚本运行
	界面测试、功能测试

	
	
	SQL注入安全测试
	安全测试、功能测试

	2案例分析
	首页面
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例正常列表
	界面测试、功能测试

	
	
	案例链接无误
	功能测试

	
	
	快速通道各公司
案例分析链接无误
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	子页面
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例内容排版合理性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例图片输出正常化
	界面测试、功能测试

	
	
	SQL注入安全测试
	安全测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	3成功案例
	首页面
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例正常列表
	界面测试、功能测试

	
	
	案例链接无误
	界面测试、功能测试

	
	
	快速通道各公司信息
链接无误
	功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	子页面
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例内容排版合理性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例图片正常输出
	界面测试、功能测试

	
	
	SQL注入安全测试
	安全测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	4.
V-Company首层
	
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	SOVO介绍正常排版
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	
	快速通道各公司信息
链接无误
	功能测试

	
	
	快速通道菜单显示无误
	界面测试、功能测试

	5公司简介各子层
	
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	网页链接无误
	界面测试、功能测试

	
	
	文字/图片显示是否正常
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	6员工通道各子层
	员工登陆
	检验是否输入合法信息，允许合法登陆，阻止非法登陆
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	各子层入口
	各功能模块可否正常进入
	界面测试、功能测试

	
	
	各功能模块进入是否检测用户
	界面测试、功能测试

	
	
	可否正常退出
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	简历修改
	验证是否可以正确修改个人简历
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	在线调查投票
	验证在线调查投票是否可以正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本正常运行
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	密码修改
	验证是否可以正确修改密码
	界面测试、功能测试、边界值测试

	
	
	验证是否可以拒绝错误的密码
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本运行是否正常
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	
	意见反馈
培训申请
	验证是否可以正确提交意见反馈和培训申请
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	7会议室预定各子层
	
	增添会议室预定信息
	界面测试、功能测试、边界值测试、安全测试

	
	
	显示会议室使用状态
	界面测试、功能测试

	
	
	导航条正常显示
	界面测试、功能测试

	
	
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	8红黄查询
	
	红、黄记录次数正确统计
	界面测试、功能测试、安全测试

	
	
	红黄记录连接有效性
	界面测试、功能测试

	
	
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	当前位置显示、链接无误
	界面测试、功能测试

	9
关于SOVO
	SOVO简介
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	简介内容正常、合理化
	界面测试、功能测试

	
	
	快速通道菜单显示与链接正常
	界面测试、功能测试

	
	规章制度
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	各点制度链接有效性
	界面测试、功能测试

	
	
	规章内容显示正常、合理
	界面测试、功能测试

	
	发展历史
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	联系方式
	界面符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	邮箱链接正常
	界面测试、功能测试

	10
SOVO精英
	精英员工
	显示符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	页面跳转正常性
	界面测试、功能测试、边界值

	
	指导老师首层页面
	显示符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	指导老师显示链接有效性
	界面测试、功能测试

	
	
	SQL安全注入测试
	界面测试、功能测试、安全测试

	
	指导老师信息页面
	显示符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	信息排版合理正常
	界面测试、功能测试

	
	
	邮件链接无误
	界面测试、功能测试

	
	
	JS脚本运行正常
	界面测试、功能测试

	项目状态
	首层页面
	显示符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	案例状态输出合理正常
	界面测试、功能测试

	
	
	快速通道下菜单正常显示
	界面测试、功能测试

	
	
	各链接有效性
	界面测试、功能测试

	
	详细页面
	显示符合性
	界面测试、功能测试

	
	
	详细内容排版合理正常
	界面测试、功能测试

	
	
	SQL安全注入测试
	界面测试、功能测试、安全测试


3.2测试类型

测试类型参见本文3.1。

3.3所使用的自动化测试工具

	名称
	简介
	测试员

	QuickTest Pro 8
	企业级软件功能性自动化测试工具
	林毅欢

	LoadRunner 7.8
	企业级软件并发自动化压力测试工具
	余健华

	WinRunner
	C/S、B/S架构下功能性自动化测试工具
	林毅欢

	Xenu 1.2
	网页链接有效性自动化测试工具
	余健华

	NBSI
	NB SQL INJECTION 网站漏洞自动化检测工具,特别在SQLServer注入检测方面有极高的准确率
	何启华

	Mybrower
	实时更改Cookies信息的一块安全测试专业浏览器
	何启华


3.4测试概述
3.4.1测试目的和任务

针对SOVO网站第二版系统进行全面测试，系统测试环境的建立和测试活动安排在赛特公司内部。依据软件功能对整个系统的各个功能模块进行测试，保证系统代码编写质量符合需求规格说明书要求和用户验收要求。
3.4.2测试安排和进度

字母注释：Y（余健华 ）、H（何启华）、S（孙北辰）、L（林毅欢）
	活动
	周期
	开始时间
	结束时间
	实施者

	编写系统测试用例
	3工作日
	05-9-24
	05-9-26
	Y / H

	第一次测试
	6工作日
	05-9-27
	05-10-9
	Y / H / S / L

	编写测试报告
	3工作日
	05-10-9
	05-10-11
	Y / S / L


3.4.3条件

	名称
	类型和说明
	数量

	后台服务器
	操作系统：采用Windows2003 Server、WEB服务：Apache 2.0+Tomcat+JDK1.4.3、数据库：SQL Server2000
	1

	测试用客户端
	Win98、Windows 2000或XP
	1


3.4.4测试约束

测试应交付的测试工作产品如下，每次测试都需要填写测试记录、问题清单、评估报告。
1. 《SOVO第二版网站系统测试计划》
2. 《SOVO第二版网站系统测试用例》
3. 《SOVO第二版网站系统测试分析报告》

4.测试设计说明
被测软件测试用例参考《SOVO网站（第二版）软件系统测试用例.doc》
5.评价准则

5.1范围

本系统测试的主要内容包括功能测试、界面测试、安全测试。
5.2数据整理

执行测试，所有测试的有关操作和结果填写进测试报告，对测试结果进行分析，提交测试分析报告。

5.3尺度
SOVO网站（第二版）系统测试结果的评判，以测试用例设计中的预期测试结果为。系统测试缺陷分为四类。

1类：测试用例正确执行，与期待输出结果一致，没有发现任何错误。

2类：能正确完成功能要求，但测试用例执行过程中出现一些界面、提示、使用不方便等方面的问题，对于这些问题一般不需要做进一步处理，往往可以忽略。

3类：能正确完成主要测试功能点，不能正确完成某些次要功能点，或不能正确处理某些出现概率较小的特殊输入组合，此类问题应不影响测试用例整体的正确性。

4类：不能完成测试用例所要检查的主要功能，或虽有此功能但出现的错误将引发大量的补救措施。
Sovo Site SoftwareTesting Corp.2005    
                                    第 5 页 - 共 13 页

